BOT DE PRÉ-VENDAS

Fluxo Automático Pós-Formulário — Projeto 8 EM 12

Plano de Estrutura e Execução • Abril 2026

1. Visão Geral

O lead preenche o formulário na landing page com seus dados (nome, WhatsApp, objetivo, perfil físico e resultados estimados). Esses dados já estão salvos no CRM (Google Sheets). A partir daí, o site dispara automaticamente uma mensagem no WhatsApp do lead.

O bot assume a conversa, apresenta os resultados personalizados do lead, cria urgência e coleta a confirmação de interesse. Se o lead confirmar, o Dionatan é avisado com o perfil completo e entra pra fechar a venda.

Nenhum dado precisa ser coletado novamente. O bot usa o que o CRM já tem.

2. Como Funciona Tecnicamente

O gatilho é o próprio formulário do site. Quando o lead envia os dados, o Apps Script já grava tudo na planilha. Precisamos adicionar uma chamada extra nesse momento: enviar os dados para a Z-API, que dispara a primeira mensagem no WhatsApp do lead.

| Gatilho | Lead envia formulário no site (já existe) |
| --- | --- |
| Apps Script | Grava lead no Sheets + chama Z-API (nova linha) |
| Z-API | Envia 1ª mensagem no WhatsApp do lead |
| Backend (Node.js) | Gerencia o estado da conversa por número |
| Resposta do lead | Z-API recebe → Webhook → Backend responde |
| Fechamento | Bot notifica o Dionatan com resumo do lead |
| CRM | Status atualizado para 'Contato Feito' no Kanban |

⚠️ Mudança no Apps Script A única alteração na infra atual é adicionar uma chamada à Z-API dentro do doPost() já existente no Apps Script, logo após gravar o lead na planilha. Nenhuma outra parte do site ou CRM precisa mudar.

3. Fluxo Completo da Conversa

Assim que o formulário é enviado, o bot inicia o contato. Todo o fluxo usa os dados que já estão no CRM — sem pedir nada de novo ao lead.

ETAPA 1 — Primeiro contato (imediato após o formulário)

| # | QUEM | MENSAGEM / AÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOT | Oi, {nome}! 👋 Aqui é o assistente do Dionatan, treinador do Projeto 8 EM 12. Vi que você acabou de se cadastrar no site! |
| 2 | BOT | Calculei o seu potencial com o protocolo 🔥 → Gordura a eliminar em 12 semanas: ~{gordura} kg → Massa muscular a ganhar: ~{massa} kg Esse resultado é baseado no seu perfil: {sexo}, {idade} anos, {peso}kg, nível {nivel}. |
| 3 | BOT | Quem segue o protocolo à risca alcança esses números. O Dionatan já conduziu dezenas de pessoas nessa mesma transformação. 🎯 |

ETAPA 2 — Urgência e confirmação de interesse

| # | QUEM | MENSAGEM / AÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 4 | BOT | ⚠️ Essa turma tem apenas 50 vagas. Com o tráfego rodando agora, as vagas estão sendo preenchidas rápido. Quando fechar, fecha mesmo. |
| 5 | BOT | {nome}, você ainda tem interesse em garantir sua vaga? 1️⃣ Sim, quero garantir! 2️⃣ Preciso de mais informações 3️⃣ Por enquanto não |
| 6 | LEAD | (Escolhe uma opção) |

ETAPA 3A — Lead disse “Sim”

| # | QUEM | MENSAGEM / AÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 7 | BOT | Perfeito! 🔥 Vou te colocar agora na fila de atendimento do Dionatan. Ele vai te chamar em breve para tirar suas dúvidas e te passar o link de pagamento. |
| 8 | BOT | Enquanto isso, você pode conhecer melhor a metodologia aqui: teamdiou.com.br |
| 9 | SISTEMA | Bot salva status = 'Contato Feito' no Sheets e notifica o Dionatan |
| 10 | DIONATAN | Recebe alerta com o perfil completo e assume a conversa para fechar a venda |

ETAPA 3B — Lead quer mais informações

| # | QUEM | MENSAGEM / AÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 7 | BOT | Claro! O Dionatan é formado em Educação Física, Pós-Graduado em Bodybuilder Coach e certificado pelo Dorian Yates — o maior fisiculturista de todos os tempos. |
| 8 | BOT | O protocolo inclui: plano de treino personalizado, dieta com lista de substituições e cardio estruturado. Tudo entregue por app e PDF. Investimento: R$ 497,00. |
| 9 | BOT | Quer que eu te passe pro Dionatan esclarecer qualquer dúvida? 1️⃣ Sim, quero conversar 2️⃣ Vou pensar mais |
| 10 | SISTEMA | Se sim: segue para Etapa 3A. Se não: salva status 'Em dúvida' e agenda follow-up em 24h |

ETAPA 3C — Lead disse “Não”

| # | QUEM | MENSAGEM / AÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 7 | BOT | Sem problema! Se mudar de ideia, pode me chamar aqui que verifico as vagas pra você. Boa sorte na sua jornada! 💪 |
| 8 | SISTEMA | Salva status 'Desistiu' no Kanban. Agenda mensagem de retomada em 48h com nova oferta ou gatilho de escassez. |

4. Alerta Enviado ao Dionatan

Assim que o lead confirma interesse, o bot envia um resumo estruturado para o Dionatan (número privado ou grupo de notificações):

🔔 LEAD PRONTO PARA FECHAR Nome: {nome} WhatsApp: {whatsapp} Objetivo: {objetivo} Perfil: {sexo}, {idade} anos, {peso}kg, {altura}cm — nível {nivel} Estimativa: -{gordura}kg gordura ¦ +{massa}kg músculo Origem: {utm_source} Cadastrado em: {timestamp}

5. Follow-up Automático (Leads que não responderam)

Leads que não interagirem com o bot nas primeiras horas recebem mensagens de retomada:

| Quando | Mensagem | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 2h sem resposta | '{nome}, ainda está por aqui? As vagas estão acabando...' | Reativar o interesse |
| 24h sem resposta | Lembrete de resultado estimado + botão de ação | Segunda chance de confirmar interesse |
| 48h — último contato | 'As últimas vagas estão sendo preenchidas. Depois disso não consigo garantir a sua.' | Gatilho final de escassez |

6. Etapas de Execução

Fase 1 — Infraestrutura (1 dia)

- Criar conta Z-API, conectar número do Dionatan via QR Code

- Criar projeto no Railway, fazer deploy do servidor Node.js

- Configurar webhook da Z-API apontando para o servidor

Fase 2 — Ajuste no Apps Script (poucas horas)

- Adicionar chamada à Z-API no doPost() após gravar o lead no Sheets

- Passar os dados já existentes: nome, whatsapp, objetivo, gordura estimada, massa estimada, nível, sexo, utm_source

Fase 3 — Bot (2–3 dias)

- Gerenciador de estado de conversa por número (evita reprocessar leads já atendidos)

- Implementar as 3 etapas do fluxo (contato, confirmação, desfecho A/B/C)

- Sistema de follow-up com agendamento de mensagens em 2h, 24h e 48h

- Atualizaão automática do status no Kanban via Apps Script

- Alerta ao Dionatan com resumo do lead

Fase 4 — Testes e ativação (1 dia)

- Testes com números reais antes do lançamento

- Ajuste nos textos com base nos primeiros feedbacks

- Ativação junto com início do tráfego

7. Stack e Custos

| Componente | Custo/mês | Observação |
| --- | --- | --- |
| Z-API (WhatsApp) | ~R$ 79 | Plano basic, disparo proativo liberado |
| Railway (Node.js) | Gratuito | Até 500h/mês no plano free |
| Google Sheets + Apps Script | Gratuito | Já configurado no projeto |
| TOTAL | ~R$ 79/mês | Toda infra existente reaproveitada |

8. Pontos de Atenção

- Política do WhatsApp: O bot só envia a 1ª mensagem porque o lead se cadastrou e forneceu o número voluntariamente. Isso está dentro das regras. Não dispare para números que não interagiram ou não forneceram contato.

- Número conectado: O WhatsApp do Dionatan precisa estar conectado na Z-API via QR Code. Se desconectar, os disparos param até a reconexão.

- Tom de voz: O bot deve soar natural e humano. Os textos devem ser revisados e ajustados nas primeiras 48h com base nas respostas reais dos leads.

- Limite de vagas real: O gatilho de urgência (50 vagas) precisa ser real. Se as vagas acabarem, fechar o formulário ou atualizar a copy do bot.

Documento preparado por Matheus Moura • Projeto 8 EM 12 • Abril 2026